Задача

Нужно перевезти семью из 3-х человек и кота в Нью Йорк на постоянное место жительства - разбить "проект" на задачи по скраму + письменно написать, что будет "демо".

|  |
| --- |
| **Product backlog** |
| Собрать информацию, необходимую для оформления документов |
| Оформить все необходимые документы |
| Оформить документы на животное (кота) |
| Собрать информацию о возможных вариантах перелета |
| Оформить проездные документы |
| Найти покупателя для своей квартиры и имущества |
| Продать недвижимость и имущество учитывая дату отъезда |
| Найти вариант ускоренной процедуры оформления документов |
| Найти вариант ускоренного оформления документов на животное |
| Проанализировать информацию о рынке недвижимости в Нью Йорке |
| Заказать гостиницу или хостел, отталкиваясь од даты прилета |
| Произвести обмен валюты на USD |
| Организовать «прощальную» вечеринку с друзьями семьи |
| Бросить монетку в водоем и загадать желание |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint Planning** | |
| Задачи | Сроки выполнения |
| Обратиться в консульство, в частные конторы, занимающиеся выездом граждан за границу | 2  дня |
| Собрать все необходимые документы, сделать фото для паспорта и визы, оформить загран-паспорт и визу | 3  недели |
| Обратиться в ветеринарную клинику и сделать необходимые прививки коту для оформления документов на выезд за границу | 1  неделя |
| Прогуглить сайты в поисках оптимального варианта перелета (с одной пересадкой или с двумя) или обратиться в представительство авиакомпании | 1  день |
| Забронировать билеты | 1  день |
| Просмотреть объявления купли-продажи квартир в интернете, найти путевого риелтора | 3  дня |
| Оформить сделку купли-продажи недвижимости  Перевести деньги на счет в банке | 3  недели |
| Проанализировать информацию о рынке недвижимости в Нью Йорке | 3  дня |
| Заказать гостиницу или хостел, отталкиваясь од даты прилета | 2  дня |
| Произвести обмен валюты на USD | 1  день |
| Организовать «прощальную» вечеринку с друзьями семьи (выбрать место проведения, меню, количество гостей) | 3  дня |
| Бросить монетку в водоем и загадать желание | Перед вылетом |

|  |  |
| --- | --- |
| Sprint backlog | |
| Задачи | Статус выполнения |
| Обратиться в консульство, в частные конторы, занимающиеся выездом граждан за границу | + |
| Собрать все необходимые документы, сделать фото для паспорта и визы, оформить загран-паспорт и визу | + |
| Обратиться в ветеринарную клинику и сделать необходимые прививки коту для оформления документов на выезд за границу | + |
| Прогуглить сайты в поисках оптимального варианта перелета (с одной пересадкой или с двумя) или обратиться в представительство авиакомпании | + |
| Забронировать билеты | + |
| Просмотреть объявления купли-продажи квартир в интернете, найти путевого риелтора | + |
| Оформить сделку купли-продажи недвижимости  Перевести деньги на счет в банке | + |
| Проанализировать информацию о рынке недвижимости в Нью Йорке | - |
| Заказать гостиницу или хостел, отталкиваясь од даты прилета | + |
| Произвести обмен валюты на USD | + |
| Организовать «прощальную» вечеринку с друзьями семьи (выбрать место проведения, меню, количество гостей) | + |
| Бросить монетку в водоем и загадать желание | + |

**Sprint Demo**

Вся семья собирается вместе и обсуждает список задач. Подчеркивается, что оформление загран-паспорта в государственном «Прозором офисе» позволило сократить растраты на 500 грн. Оформление визы было бы быстрее если бы раньше оформили форму заявки.

На животное был оформлен выездной документ-паспорт. Проблем с оформлением не возникло, так как в ветеринарной клинике были в наличии все необходимые прививки.

Благодаря интернет-сервисам было зарезервировано три билета в авиакомпании «АВС» без пересадки по оптимальным ценам.

Квартира, принадлежащая семье была продана знакомым риелтором с учётом даты вылета. Денежные операции проводились в долларах США, поэтому отпала необходимость обмена валюты. Сразу после продажи квартиры деньги были переведены на счет в банке с доступом в любой точке мира.

Были забронированы номера в гостинице Нью Йорка «Фериде Плаза» на 14 дней. Проанализировать рынок недвижимости не удалось. В связи с этим было принято решение по приезду искать постоянное жильё.

Вечеринка с друзьями прошла в ресторане «Хрещатик» в дружественной атмосфере.